Integrantes da equipe: João Vitor Silva de Santana - 202503946566

Relatório de Desenvolvimento do Sistema da loja La Partier (La Partier System)

1 – Descrição do Projeto

O sistema La Partier System (LPS) tem o objetivo de gerenciar as vendas, os estoques, e o cadastro de produtos e clientes da perfumaria de importados La Partier. Esse sistema busca automatizar os exaustivos e falhos trabalhos manuais, reduzindo os erros e facilitando o acompanhamento das vendas.

Esse sistema em questão tem como público-alvo os funcionários ( operadores de caixa e vendedores), os gerentes ( para o controle de estoque e relatórios) e o administrador (para gerenciar o sistema de forma geral).

A expectativa do sistema está relacionada a resolução de eventuais problemas no controle do estoque, que é feito em planilhas e processos manuais, trazendo erros no lançamento de vendas, falta de relatórios consolidados de desempenho e demora na consulta de informações de clientes e produtos. A solução esperada para esses problemas é desenvolver um sistema que:

1 . Permita o registro de vendas de forma rápida;

2 . Controle o estoque de forma automatizada;

3 . Realize o cadastro de produtos, clientes e vendedores;

4 . Gere relatórios mensais relacionados ao financeiro e ao desempenho.

2 – Levantamento de Requisitos

Nessa etapa foi realizada a documentação dos requisitos do sistema La Partier System, com o objetivo de identificar as necessidades do novo sistema de controle de vendas da perfumaria.

Primeiramente foi realizada a identificação dos Stakeholders (pessoas que irão participar do projeto):

- Administrador (responsável pela gestão geral da perfumaria);

- Vendedor (responsável pelo atendimento ao cliente e registro das vendas);

- Gerente (supervisiona as vendas e o desempenho da equipe);

- Cliente (realiza compras na perfumaria);

- Equipe de desenvolvedores (responsáveis pelo projeto, desenvolvimento e teste do sistema);

- Fornecedor (empresa que fornece os produtos para a perfumaria).

A equipe utilizou estratégias de levantamentos de requisitos para extrair informações relacionadas as necessidades e funcionalidades do sistema:

1. Entrevista com o Gerente

Foram feitas perguntas sobre as dificuldades no controle atual de vendas e estoque.

- Problemas relatados: falta de relatórios automáticos, dificuldade de localizar produtos e erros de digitação nas planilhas.

2. Questionário

Foi realizado um pequeno questionário para os funcionários (incluindo gerente) com as seguintes perguntas:

- Como é feito atualmente o controle das vendas?

- Quais ferramentas vocês utilizam hoje (planilhas, cadernos, sistema antigo)?

- Quem é responsável por registrar as vendas e atualizar o estoque?

- Quais são os maiores problemas encontrados nesse processo manual?

- Existe algum tipo de relatório ou controle de desempenho sendo feito atualmente?

- Como é feito o controle do estoque hoje?

- Há problemas frequentes de falta de produtos ou erros nas quantidades?

- Que informações sobre os produtos são mais importantes para o gerenciamento (marca, preço, validade, fornecedor, etc.)?

- Vocês gostariam que o sistema gerasse alertas automáticos de reposição de produtos?

- Quais etapas são realizadas em uma venda típica (atendimento, registro, pagamento, emissão de nota)?

2. Brainstorming com os funcionários

O grupo de funcionários contribuiu com sugestões para tornar o sistema mais prático, como atalhos para registrar vendas e alertas de produtos em falta.

3. Observação

A equipe passou um dia na loja para acompanhar o processo de venda e identificar as atividades manuais que precisam ser automatizadas.

Com base em todos os levantamentos documentados, a equipe chega a conclusão dos requisitos funcionais e não funcionais.

3 - Requisitos Funcionais (RF)

1 - O sistema deve permitir o cadastro, edição e exclusão de produtos;

2 - O sistema deve permitir o cadastro de clientes;

3 - O sistema deve atualizar o estoque automaticamente após uma venda;

4 – O sistema deve emitir recibos de vendas;

5 – O sistema deve permitir o login de usuários;

6 – O sistema deve gerar relatórios de vendas diárias, semanais e mensais;

4 - Requisitos Não Funcionais (NF)

1 – A interface do sistema deve ser simples e responsiva;

2 – O sistema deve utilizar criptografia para armazenar os dados de forma segura;

3 – O sistema deve ter disponibilidade de 24 horas por dia 7 vezes por semana;

4 – O sistema deve suportar até 50 usuários simultâneos;

5 – O sistema deverá realizar backups automáticos do banco de dados.

6 – O tempo de resposta do sistema não deve ultrapassar os 2 segundos.

5 - Cronograma de Desenvolvimento (6 meses)

a) Levantamento de Requisitos (01/03/2025 a 31/03/2025)

- responsáveis: analista de sistemas, gerente e funcionários.

- entregas previstas: documentos com os requisitos, lista de requisitos funcionais e não funcionais e lista com a identificação dos stakeholders.

b) Análise (01/04/2025 a 30/04/2025)

- responsáveis: analista de sistemas e equipe de desenvolvedores.

- entregas previstas: documento com os casos de uso e atores do sistema, diagrama de casos de uso e documento de requisitos revisado e aprovado.

c) Projeto (design) (01/05/2025 a 15/07/2025)

- responsáveis: equipe de desenvolvedores.

- entregas prevista: protótipo navegável da interface, diagramas UML finalizados, versão Beta do sistema, banco de dados, e funcionalidades principais integradas e testadas internamente.

d) Teste (16/07/2025 a 15/08/2025)

- responsáveis: equipe de testes e desenvolvedores.

- entregas previstas: relatório de testes e resultados e aprovação nos testes de aceitação pelos usuários.

e) Implantação (16/08/2025 a 31/08/2025)

- responsáveis: equipe de implantação.

- entregas previstas: o sistema La Partier System implantado e funcionando corretamente, e treinamento para os usuários.

6 - Estratégia de Testes

Os testes foram realizados com o objetivo de garantir a estabilidade, a qualidade e conformidade com os requisitos definidos no levantamento. Essas verificações visaram identificar falhas e identificar se os requisitos estão atendendo as expectativas do cliente.

Os tipos de Teste aplicados foram:

1 – Teste Unitário – para verificar individualmente cada função do sistema, como cálculo do total de vendas, atualização do estoque, as funções de cadastro e o login dos usuários;

2 – Teste de Integração – esse teste foi realizado para verificar a comunicação entre diferentes partes do sistema, como por exemplo a integração entre a parte de venda e a parte de estoque. A equipe verificou se houve a redução automática do estoque após a venda, se houve atualização de relatórios após o registro de venda e se os dados dos produtos e dos fornecedores estavam sincronizados;

3 – Teste de Desempenho – a realização desse teste visou a verificação do tempo de resposta, estabilidade e o consumo de recursos do sistema. Nesse teste, a equipe simulou o uso de 50 usuarios simultâneos para verificar se o sistema permanecia estável, verificou a execução de operações de venda em sequencia e monitorou o tempo de resposta (que não pode ultrapassar os 2 segundos);

4 – Teste de Segurança – foi realizado com o objetivo de verificar e garantir a segurança de dados sensíveis e proteger o sistema contra acessos não autorizados. A equipe verificou a criptografia de senhas e dados pessoais e a permissão de acesso de acordo com cada perfil (gerente, vendedor, administrador, etc);

5 – Teste de Aceitação – por ultimo foi realizado o teste de aceitação do usuário, para verificar e avaliar o sistema a partir do ponto de vista do usuário final. Os participantes dessa validação foram os vendedores, o gerente e o administrador, e o critério de aprovação era se todas as funcionalidades e comportamentos do sistema estavam funcionando sem erros e atendendo as suas expectativas;

Sucesso dos testes

- 100% dos casos de teste foram aprovados (venda, estoque e relatórios);

- Nenhum erro de alta gravidade pendente;

- Tempo de resposta médio inferior a 2 segundos;

- Aprovação total nos testes de aceitação de usuário;

- Confirmação de segurança e integridade dos dados no ambiente de produção.